БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

### ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОЯРСКИЙ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 декабря 2020 года                                                                                                        № 258

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы акционерного общества «ЮКЭК-Белоярский» по развитию холодного водоснабжения муниципального образования городское поселение Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области на период 2022 - 2027 годы

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ                 «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ     «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»   п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить технического задание на разработку инвестиционной программы акционерного общества «ЮКЭК-Белоярский» по развитию холодного водоснабжения муниципального образования городское поселение Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области на период 2022 - 2027 годы.

2. Признать утратившими силу постановления администрации городского поселения Белоярский:

- от 25 июля 2017 года № 191 «Об утверждении технического задания по разработке инвестиционной программы акционерного общества «Югорская коммунальная эксплуатирующая компания - Белоярский» по развитию систем водоснабжения городского поселения Белоярский на 2018-2027 годы»»;

- от 6 декабря 2017 года № 448 «О внесении изменения в приложение к постановлению администрации городского поселения Белоярский от 25 июля 2017 года   № 191».

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник городского поселения Белоярский».

4.   Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

5.   Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского поселения Белоярский                                   Н.Ф.Басыров

Утверждено

постановлением администрации

городского поселения Белоярский

от 10 декабря 2020 года № 258

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы акционерного общества «ЮКЭК-Белоярский» по развитию холодного водоснабжения муниципального образования городское поселение Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области на период 2022 - 2027 годы

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие положения |
| 1.1. | Заказчик | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
| 1.2. | Цель выполнения работ | 1. Сбор информации о системах холодного водоснабжения муниципального образования городское поселение Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области; 2. Анализ и оценка Исполнителем полученных данных; 3. Разработка Инвестиционной программы акционерного общества «ЮКЭК-Белоярский» на 2022-2027 годы по реконструкции, модернизации и развитию системы холодного водоснабжения муниципального образования городское поселение Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области. |
| 1.3. | Основания для разработки | Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; Свод правил СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*; Свод правил СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения; Постановление администрации городского поселения Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области от «7»_апреля_2016 г. № 104 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Белоярский»; Постановление администрации городского поселения Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области от «17»_сентября_2015 г. № 234 «Об определении гарантирующей организации по холодному водоснабжению и водоотведению на территории муниципального образования городского поселения Белоярский». Постановление администрации городского поселения Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области от «27»_октября_2020 г. № 204 «Об утверждении Программы комплексного развития муниципального образования городского поселения Белоярский». Приказ региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского округа - Югры от «29» ноября 2018 № 59 «Об утверждении Производственных программ организаций осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение». |
| 1.4. | Цель разработки инвестиционной программы | 1. Повышение надежности, качества и эффективности работы системы холодного водоснабжения АО «ЮКЭК-Белоярский»; 2. Подача питьевой воды потребителям нормативного качества в соответствие с положениями СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды»; 3. Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. |
| 1.5. | Задачи инвестиционной программы | 1.. Осуществить мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции системы холодного водоснабжения; 2. Внедрить мероприятия по энергоресурсосбережению; 3. Приведение качества питьевой воды, поставляемой потребителям, в соответствие с требованиями СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды»; 4. Обеспечение баланса интересов между ресурсоснабжающими предприятиями и потребителями коммунальных услуг. |
| 1.6. | Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованным системам холодного водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий. | Приложение 1 к техническому заданию |
| 1.7. | Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | Приложение 2 к техническому заданию |
| 2.Основные требования |
| 2.1. | Этапность проведения работ | Этап №1- Сбор исходных данных. Камеральное обследование; Этап №2 – Разработка инвестиционной программы АО «ЮКЭК-Белоярский» на 2022-2027 годы; Этап №3 – Сопровождение в согласовании и утверждении инвестиционной программы в администрации городского поселения Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области, РСТ ХМАО- Югры и Департаменте ЖКХ и энергетики ХМАО- Югры |
| 2.2. | Сроки проведения работ | Этап №1 – не позднее 31.12.2021 г. Этап №2 – не позднее 30.04.2021 г. Этап №3 – не позднее 31.12.2022 г. |
| 2.3. | Этапность оплаты работ | Авансирование по Контракту не предусмотрено Этап №1 – 20% от полной стоимости Контракта в течение 15 календарных дней с даты подписания акта выполненных работ по Этапу №1; Этап №2 – 70% от полной стоимости Контракта в течение 15 календарных дней с даты подписания акта выполненных работ по Этапу №2; Этап №3 – 10% от полной стоимости Контракта в течение 15 календарных дней с даты подписания акта выполненных работ по Этапу №3; |
| 2.4. | Соответствие с нормативными требованиями | «Инвестиционную программу АО «ЮКЭК-Белоярский» по развитию холодного водоснабжения на период 2022 - 2027 годы разработать в соответствии с нормативными требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" |
| 3. Требования к результатам работ |
| 3.1. | Этап №1: Организация подготовки исходных данных для разработки инвестиционной программы | Организовать сбор, систематизацию и анализ информации, отчетных и прогнозных данных, документов за последние 3 года АО «ЮКЭК-Белоярский», действующих целевых федеральных, региональных, инвестиционных программ регулируемых организаций, прогнозов социально-экономического развития города с целью их использования в процессе подготовки исходных данных для разработки инвестиционной программы. Для выполнения работ Заказчик предоставляет Исполнителю следующие документы: Прогноз социально-экономического развития городского поселения Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа-Югры; Целевые федеральные, региональные, инвестиционные программы регулируемых организаций; Программа АО «ЮКЭК-Белоярский» по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, разработанная в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и приказом РСТ Югры от 22.03.2017 № 23 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые видя деятельности»; Анализ экономической обоснованности расходов АО «ЮКЭК-Белоярский» за 2017 – 2020 годы по статьям расходов, величины прибыли и оценка предложений об установлении тарифов на питьевую воду (калькуляция тарифов и оценка тарифных последствий); Бухгалтерская отчетность АО «ЮКЭК-Белоярский» за 2017 – 2020 годы с пояснительной запиской; Годовая отчетность АО «ЮКЭК-Белоярский» о финансово-хозяйственной деятельности за 2017 – 2020 годы, в том числе Годовые отчеты о финансово-хозяйственной деятельности в целом по организации и с разбивкой по видам деятельности и бухгалтерская отчетность с пояснительной запиской ЮКЭК-Белоярский за 2017-2020 годы, Отчет по статьям затрат за 2017 - 2020 и плановые показатели на 2021-2024 годы в целом по организации и с разбивкой по видам деятельности, Отчет по производственным показателям за 2017 - 2020 и плановые показатели на 2021-2024 годы, План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 – 2024 годы в целом по организации и с разбивкой по видам деятельности, и т.д.; Расчет утвержденных регулируемых тарифов в соответствии с шаблонами форм РСТ Югры, размещенными на сайте Центра на текущий период и перспективу; Мероприятия к инвестиционной программе по развитию холодного водоснабжения с указанием источников финансирования и сумм финансирования по годам согласно Приложения №1 к Техзаданию; Сметные расчеты по мероприятиям Инвестиционной программы, рассчитанные по объектам строительства (планированием инвестиций) по укрупненным сметным нормативам, утвержденных приказами Минстроя России от 30.12.2019 № 918/пр /сборник №14. Наружные сети водоснабжения и канализации, от 30.12.2019 № 905/пр /сборник №19. Здания и сооружения городской инфраструктуры (далее – № 918/пр, №905/пр, НЦС), при этом с применением постановления Правительства автономного округа от 15.11.2019 № 432-п «О перечне центров ценовых зон Ханты – Мансийского автономного округа – Югры для расчета индексов изменения сметной стоимости строительства» и опубликованные на сайте РСТ Югры величины индексов изменения сметной стоимости строительно – монтажных работ по виду объекта капитального строительства, рассчитанные для соответствующих зон и индекса первой ценовой зоны региона (утверждаются Правительством автономного округа ежеквартально). Расчеты стоимости должны быть подписаны руководителем регулируемой организации с оттиском печати организации (образец расчета стоимости по НЦС прилагается).; Отчет, содержащий результаты проведенного технического обследования в соответствии с требованиями приказа Минстроя России от 05.08.2014 № 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей» или дефектная ведомость на объект; Результаты производственного контроля качества питьевой воды подаваемой конечному потребителю за 2020 год, в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 06.01.2015 № 10, в виде копии утвержденной программы производственного контроля качества воды и выписки из журнала контроля качества воды; Перечень мероприятий по защите централизованных систем холодного водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций; Данные о плановом и фактическом проценте износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы; Иная информация, содержащая сведения о фактическом состоянии объектов; План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями (ст. 23, ст. 24 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении») Оценка надежности и качества системы водоснабжения за 2018 – 2020 годы. Расчет фактических (плановых) показателей надежности, качества и энергетической эффективности в целом и по объектам (мероприятиям) В процессе разработки и согласования Инвестиционной программы перечень запрашиваемых у Заказчика документов может расширяться. Исполнитель вправе обращаться к Заказчику и организациям за предоставлением дополнительной информации. Форма запроса при этом разрабатывается Исполнителем. |
| 3.2. | Этап №2: Требования к составу и содержанию инвестиционной программы | Инвестиционная программа должна содержать: 1.Паспорт инвестиционной программы, содержащий следующую информацию: - наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы; - наименование уполномоченного органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение; - плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы; 2.Краткая характеристика муниципального образования; 3.Краткая характеристика предприятия; 4.Описание действующей системы холодного водоснабжения, в том числе технические показатели, производственной программы, проблемы эксплуатации; 5.Цели, задачи инвестиционной программы; 6.Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения , их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем холодного водоснабжения , предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем холодного водоснабжения , обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия; 7.Перечень мероприятий по защите централизованных систем холодного водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций; 8.Плановый процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы; 9.График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения в эксплуатацию; 10.Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе: - собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованным системам холодного водоснабжения; - займы и кредиты; - бюджетные средства по централизованной системе холодного водоснабжения с выделением расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта; - прочие источники; 11.Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы, а также расчет срока окупаемости мероприятий, дисконтированный срок окупаемости, чистый дисконтный доход, индекс доходности; 12.Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения на период реализации инвестиционной программы; 13.План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 14.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, с обязательным указанием базовых показателей; 15.Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации; 16.Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы, содержащий, в том числе основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем холодного водоснабжения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы (при наличии инвестиционной программы, реализация которой завершена (прекращена) в течение года, предшествующего году утверждения новой инвестиционной программы); 17.Оценка рисков реализации инвестиционной программы. Мероприятия инвестиционной программы разделяются на мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения, выделяются следующие группы мероприятий: 1.Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем холодного водоснабжения , строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе: - строительство новых сетей холодного водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик; - строительство иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения (за исключением сетей холодного водоснабжения) с описанием таких объектов, их технических характеристик; - увеличение пропускной способности существующих сетей холодного водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий; - увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения (за исключением сетей холодного водоснабжения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем холодного водоснабжения до и после проведения мероприятий; 2.Строительство новых объектов централизованных систем холодного водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе: - строительство новых сетей холодного водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности; - строительство иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения (за исключением сетей холодного водоснабжения) с указанием их технических характеристик; - модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: - модернизация или реконструкция существующих сетей холодного водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий; - модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения (за исключением сетей холодного водоснабжения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий; 3.Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий; 4.Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе: - вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей холодного водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик; - вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения (за исключением сетей холодного водоснабжения) с указанием отдельных объектов, их технических характеристик. В инвестиционную программу включаются мероприятия по строительству, а также мероприятия по модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения, обеспечивающие изменение технических характеристик этих объектов и предполагающие изменение первоначальной (полной) стоимости модернизируемого и (или) реконструируемого объекта, целесообразность реализации которых обоснована в схемах холодного водоснабжения. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Инвестиционная программа должна соответствовать требованиям федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», свода правил СП 31.13330.2012«СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*, постановления Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». Результатом выполненных работ по Этапу № 2 является разработанный проект инвестиционной программы АО «ЮКЭК-Белоярский» по развитию холодного водоснабжения муниципального образования городское поселение Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области. |
| 3.3. | Этап №3: Содействие в согласовании и утверждении инвестиционной программы | Исполнитель в рамках условий Контракта проводит содействие Заказчику в подготовке необходимой и достаточной документации для прохождения согласований и утверждений результатов работ по Контракту, а также консультирование Заказчика в вопросах согласований и утверждений инвестиционной программы в следующих регулирующих организациях: Администрация муниципального образования городское поселение Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области. РСТ ХМАО-Югры; Департамент ЖКХ и энергетики ХМАО-Югры; Результатом выполненных работ по Этапу № 3 являются получение приказа (уведомления, заключения, письма) от регулирующих организаций, указанных выше. |
| 3.4 | Формы предоставления инвестиционной программы | - на бумажном носителе в 2-х экземплярах; - в электронном виде в формате Word, Exel. |

Приложение №1 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы акционерного общества «ЮКЭК-Белоярский» по развитию холодного водоснабжения муниципального образования городское поселение Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области на период 2022 - 2027 годы

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованным системам холодного водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий.

| № п.п. | № проекта | Наименование проекта | Краткое описание, технические параметры проекта | Цель проекта | Источник финансирования | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | в том числе по годам | Ожидаемые эффекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Проекты по развитию головных объектов систем холодного водоснабжения |
| 1 | 1.1. | Установка приборов учета станции 1 подъема ВОС | 2 шт. | Повышение точности учета отпускаемой воды | частные инвестиции | 1 350 | 1 350 |  |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 2 | 1.2. | Ремонт двух емкостей речной воды на ВОС | 2 шт. | Снижение эксплуатационных затрат, улучшение качества воды | частные инвестиции | 2 419 | 2 419 |  |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 3 | 1.3. | Реконструкция ВОС-15400 | Производительность 7000 м3/сут. | Повышение качества очистки воды до установленных нормативных показателей | Бюджетные средства | 667 464 | 166 866 | 166 866 | 166 866 | 166 866 |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 4 | 1.4. | Установка новых насосов на насосной станции 1го подъема | 4 шт., мощностью 320 м3/час каждый | Снижение эксплуатационных затрат, улучшение качества воды | частные инвестиции | 641 | 641 |  |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 2. Проекты по развитию водопроводных сетей с изменением схем подачи и распределения воды |
| 5 | 2.1. | Замена тр-да ХВС от УТ 209 (Павильон Мясо-рыба) до УТ 213 (Воскресная школа) | Сеть водоснабжения ППУ, D -159; L - 80 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | Бюджетные средства | 573 | 573 |  |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 6 | 2.2. | Замена тр-да ХВС от УТ ТП4 до УТ 408 ж/г СМУ-25 | Сеть водоснабжения ППУ, D -108; L - 250 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | Бюджетные средства | 1 646 | 1 646 |  |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 7 | 2.3. | Замена тр-да ХВС от УТ 13 (напротив маг.Южный) до УТ 14 (возле стоянки автотехники АО «ЮКЭК-Белоярский») | Сеть водоснабжения ППУ, D -108; L - 61 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | Бюджетные средства | 402 | 402 |  |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 8 | 2.4. | Замена тр-да ХВС от УТ 35 (напротив здания прокуратуры) до КНС №3 (Горгаз) | Сеть водоснабжения ППУ, D -108; L - 300 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | Бюджетные средства | 1 975 | 1 975 |  |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 9 | 2.5. | Замена тр-да ХВС от УТ 49 (проезд к Школе №2) до УТ50 (с торца МКД 5а 3 мкр) | Сеть водоснабжения ППУ, D -219; L - 88 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | Бюджетные средства | 686 |  | 686 |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 10 | 2.6. | Замена тр-да ХВС от УТ 112 (с торца МКД 28а 3 мкр.) до УТ113 (аптека №281) | Сеть водоснабжения ППУ, D -108; L - 140 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | Бюджетные средства | 922 | 922 |  |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 11 | 2.7. | Замена тр-да ХВС по ул. Ратькова от 1УТ16(поворот на гаражи АВП) до КОС | Сеть водоснабжения ППУ, D -108; L - 1740 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | Бюджетные средства | 11 455 |  |  |  | 11 455 |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 12 | 2.8. | Замена магистрального водовода от точки К2 (ВОС) до точки ТКЦ1 (УТ 35 у зд-я прокуратуры) | Сеть водоснабжения ППУ, D -325; L - 3310 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | Бюджетные средства | 30 983 |  |  |  |  | 30 983 |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 13 | 2.9. | Замена магистрального водовода от точки К2 (ВОС) до точки ТКЦ1 (УТ 35 у зд-я прокуратуры) | Сеть водоснабжения ППУ, D -426; L - 3460 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | Бюджетные средства | 40 505 |  |  |  |  |  | 40 505 | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 14 | 2.10. | Замена магистрального водовода от точки К3 (ВОС-КРБ) до точки К1 (поворот на 5 очередь Казымского ЛПУ) | Сеть водоснабжения ППУ, D -159; L - 3385 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | Бюджетные средства | 24 250 |  |  |  |  | 24 250 |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 15 | 2.11. | Замена тр-дов ХВС жил.городка СУ-966 | Сеть водоснабжения ППУ, D -108; L - 1300м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | Бюджетные средства | 8 558 |  |  | 8 558 |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 16 | 2.12. | Замена тр-дов ХВС мкр. 6 (от УТ 174 до УТ 179) и мкр. 7 (от УТ 171 до УТ 200) | Сеть водоснабжения ППУ, D -89 - 219; L - 1660м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | Бюджетные средства | 12 939 |  |  |  |  | 12 939 |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 17 | 2.13. | Замена тр-да ХВС от УТ 56 (ЦДП напротив МКД№ 11 в 3мкр. ) до УТ 70 (у МКД №12 в 3 мкр.), от УТ 64 до УТ 66 (с торца МКД №8 в 3 мкр.) | Сеть водоснабжения ППУ, D -89 - 219; L - 290м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | Бюджетные средства | 2 260 | 2 260 |  |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 18 | 2.14. | Замена тр-да ХВС от УТ 308 (у МКД 12 кв-л Молодежный) до УТ292 (зд. бывш. котельной.ФЖК) | Сеть водоснабжения ППУ, D -108; L - 230 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | Бюджетные средства | 1 514 | 1 514 |  |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 19 | 2.15. | Замена внутриквартальных сетей ХВС от УТ 294 в районе жилых домов 20а, 21,23 до УТ 305 коттеджи мкр. Мирный | Сеть водоснабжения ППУ, D -108; L - 340 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | Бюджетные средства | 2 238 |  |  | 2 238 |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 20 | 2.16. | Замена тр-да ХВС от УТ3 (у МКД №1 в 1 мкр.) до УТ35 (напр. зд-я прокуратуры) | Сеть водоснабжения ППУ, D 325 - 426 L - 440 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | Бюджетные средства | 5 151 |  | 5 151 |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 21 | 2.17. | Замена тр-да ХВС от УТ32 (у перехода ч/з дорогу к маг.Северный) до здания 2 корпуса БЕЛТЭК и Общежития БЕЛТЭК | Сеть водоснабжения ППУ, D - 108; L - 220 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | Бюджетные средства | 1 448 |  | 1 448 |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 22 | 2.18. | Замена тр-да ХВС от УТ 122 (Аптека по ул. Набережная) до УТ 125 (Школа искусств) | Сеть водоснабжения ППУ, D - 108; L - 137 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | Бюджетные средства | 902 |  | 902 |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 23 | 2.19. | Замена тр-да ХВС от УТ 115 до УТ 116 (Дом быта) | Сеть водоснабжения ППУ, D - 273; L - 72 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | Бюджетные средства | 609 |  | 609 |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 24 | 2.20. | Замена тр-да ХВС от УТ 115 до УТ 119 (напротив кафе Армянский очаг) | Сеть водоснабжения ППУ, D - 108; L - 182 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | Бюджетные средства | 1 198 |  |  | 1 198 |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 25 | 2.21. | Замена тр-да ХВС от УТ 119 (напротив кафе Армянский очаг) до УТ 122 (Аптека по ул. Набережная) через подвал зд-я Дирекции | Сеть водоснабжения ППУ, D - 108; L - 60 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | частные инвестиции, бюджетные средства | 395 |  |  | 395 |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 26 | 2.22. | Замена тр-да ХВС от УТ 125 (Школа искусств) до УТ 135 (у МКД №19 по ул. Набережная) | Сеть водоснабжения ППУ, D - 159; L - 115 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | Бюджетные средства | 824 |  |  | 824 |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 27 | 2.23. | Замена тр-да ХВС от УТ 136 (у МКД №12 ул. Набережная) до УТ 140 (у МКД №10 по ул. Набережная) | Сеть водоснабжения ППУ, D - 159; L - 225 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | Бюджетные средства | 1 612 |  |  | 1 612 |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 28 | 2.24. | Замена тр-да ХВС от УТ 140 (у МКД №10 по ул. Набережная) до УТ 233 (у МКД №12 в 4 мкр.) | Сеть водоснабжения ППУ, D - 159; L - 80 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | Бюджетные средства | 573 |  |  |  | 573 |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 29 | 2.25. | Замена тр-да ХВС от УТ 127 (у МКД №1 по ул. Молодости) до УТ 130 (у МКД №9 по ул. Школьная) | Сеть водоснабжения ППУ, D - 159 - 219; L - 186м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | Бюджетные средства | 1 450 |  |  |  | 1 450 |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 30 | 2.26. | Замена тр-да ХВС от УТ 129 (у МКД №9 по ул. Школьная) до УТ 153 (у МКД №13 по ул. Центральная) | Сеть водоснабжения ППУ, D - 219; L - 341 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | Бюджетные средства | 2 658 |  |  |  | 2 658 |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 31 | 2.27. | Замена тр-да ХВС от УТ 153 (у МКД №13 по ул. Центральная) до УТ 207 (у МКД №3 в 4 мкр.) | Сеть водоснабжения ППУ, D - 219; L - 140 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | Бюджетные средства | 1 091 |  |  |  | 1 091 |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 32 | 2.28. | Замена тр-да ХВС от УТ 213 (у Воскресной школы) до УТ 242 (у МКД №12 в 4 мкр.) | Сеть водоснабжения ППУ, D - 159; L - 62 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | Бюджетные средства | 444 |  |  |  |  | 444 |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 33 | 2.29. | Замена тр-да ХВС от УТ 233 (через дорогу от МКД №10 по ул. Набережная) до УТ 242 (у МКД №12 в 4 мкр.) | Сеть водоснабжения ППУ, D - 108; L - 94 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | Бюджетные средства | 619 |  |  |  |  | 619 |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 34 | 2.30. | Замена тр-да ХВС от УТ 233 (через дорогу от МКД №10 по ул. Набережная) до УТ 226 (у КЦСОН Милосердие) | Сеть водоснабжения ППУ, D - 159; L - 320 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | Бюджетные средства | 2 292 |  |  |  |  | 2 292 |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 35 | 2.31. | Замена тр-да ХВС от УТ 228 (у поворота на МКД №12 в 4 мкр.) до УТ 229 (коттеджи по ул. Строителей) | Сеть водоснабжения ППУ, D - 159; L - 60 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | Бюджетные средства | 430 |  |  |  |  |  | 430 | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 36 | 2.32. | Замена тр-да ХВС от УТ 222 (у поворота на ГАИ) до УТ 217 (у КНС №9 Строитель) | Сеть водоснабжения ППУ, D - 108; L -301 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | Бюджетные средства | 1 982 |  |  |  |  |  | 1 982 | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 37 | 2.33. | Замена тр-да ХВС от УТ 209 (Павильон Мясо-рыба) до УТ 217 (у КНС №9 Строитель) | Сеть водоснабжения ППУ, D - 108; L -235 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | Бюджетные средства | 1 547 |  |  |  |  |  | 1 547 | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 38 | 2.34. | Замена тр-да ХВС от УТ 201 (у Ледового дворца) до УТ 204 (у МКД №4 кв. Спортивный) | Сеть водоснабжения ППУ, D - 108; L -190м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | Бюджетные средства | 1 251 |  |  |  |  |  | 1 251 | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 39 | 2.35. | Замена тр-да ХВС от УТ 204 (у МКД №4 кв. Спортивный) до УТ 179 (у МКД №12 в 6 мкр.) | Сеть водоснабжения ППУ, D - 108; L -410м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | Бюджетные средства | 2 699 |  |  |  |  |  | 2 699 | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 3. Проекты по развитию водопроводных сетей для обеспечения нормативной надежности водоснабжения потребителей |
| 40 | 3.1. | Прокладка новых сетей холодного водоснабжения в мкр. Южный | Сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, dн57, 108, L- 370,4м | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. | частные инвестиции | 6 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 41 | 3.2. | Прокладка новых сетей холодного водоснабжения в мкр. Мирный (ФЖК) | Сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, dн108, L- 165м | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. | частные инвестиции | 3 000 |  |  |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 42 | 3.3. | Прокладка новых сетей холодного водоснабжения в кв. Молодежный | Сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, dн57, L- 240м | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. | частные инвестиции | 2 500 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 43 | .3.4. | Прокладка новых сетей холодного водоснабжения в мкр. 7 | Сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, dн57, L- 166,2м | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. | частные инвестиции | 3 000 | 2 000 | 1 000 |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 44 | 3.5. | Прокладка новых сетей холодного водоснабжения в мкр.3а | Сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, dн57, L- 82м | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. | частные инвестиции | 1 350 |  | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 45 | 3.6. | Прокладка новых сетей холодного водоснабжения в мкр.5а | Сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, dн57,108, L- 2809,1 м | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. | частные инвестиции | 16 827 | 500 | 500 | 500 | 500 | 7 483 | 7 344 | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 46 | 3.7. | Прокладка новых сетей холодного водоснабжения в юго-восточной части города Белоярский | Сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, dн108, L- м | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. | Бюджетные средства | 121 125 |  | 24 225 | 24 225 | 24 225 | 24 225 | 24 225 | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
|  | ИТОГО без НДС: |  | 995 757 | 184 068 | 203 157 | 208 186 | 211 588 | 106 005 | 82 753 |  |
|  | в том числе по группам проектов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проекты по развитию головных объектов систем водоснабжения |  | 671 874 | 171 276 | 166 866 | 166 866 | 166 866 | 0 | 0 |  |
|  | Проекты по развитию водопроводных сетей с изменением схем подачи и распределения воды |  | 170 081 | 9 292 | 8 796 | 14 825 | 17 227 | 71 527 | 48 414 |  |
|  | Проекты по развитию водопроводных сетей для обеспечения нормативной надежности водоснабжения потребителей |  | 153 802 | 3 500 | 27 495 | 26 495 | 27 495 | 34 478 | 34 339 |  |
|  | НДС (20 %) |  | 199 151 | 36 814 | 40 631 | 41 637 | 42 318 | 21 201 | 16 551 |  |
|  | ВСЕГО сметная стоимость с НДС |  | 1 194 908 | 220 882 | 243 788 | 249 823 | 253 906 | 127 206 | 99 304 |  |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | Бюджетные средства | 958 670 | 176 158 | 199 887 | 205 916 | 208 318 | 95 752 | 72 639 |  |
|  | частные инвестиции | частные инвестиции | 37 087 | 7 910 | 3 270 | 2 270 | 3 270 | 10 253 | 10 114 |  |
|  | НДС (20 %) |  | 199 151 | 36 814 | 40 631 | 41 637 | 42 318 | 21 201 | 16 551 |  |
|  | ВСЕГО сметная стоимость с НДС |  | 1 194 908 | 220 882 | 243 788 | 249 823 | 253 906 | 127 206 | 99 304 |  |

Приложение № 2 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы акционерного общества «ЮКЭК-Белоярский» по развитию холодного водоснабжения муниципального образования городское поселение Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области на период 2022 - 2027 годы

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 1.2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1.3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 13,24 | 12,2 | 11,5 | 10 | 9,7 | 9,2 |
| 1.3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/ куб. м | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 1.3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема к транспортируемой воды | кВт*ч/ куб. м | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |