Заявка для участия в региональном конкурсе инициативных проектов, заполняемая в сервисе управления проектами инициативного бюджетирования

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в государственной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Открытый регион – Югра» в инфомационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.isib.myopenugra.ru

(с указанием сведений об инициативном проекте)

Сельское поселение Верхнеказымский                                                                                                          (наименование муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)

| № п/п | Общая характеристика проекта |
| --- | --- |
| 1. | Наименование инициативного проекта | Строительство 3-го этапа спортивно-парковой зоны 2 микрорайона п. Верхнеказымский |
| 2. | Описание инициативного проекта |
|  | место расположение (адрес) планируемого к реализации инициативного проекта | п. Верхнеказымский, 2 микрорайон, дом 15 |
|  | цель и задачи инициативного проекта | обеспечение доступной среды, как для массового отдыха людей, так и для массового спорта на территории сельского поселения |
|  | описание вопроса (проблемы), решение которого имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части | отсутствие надлежащей инфраструктуры способствующей беспрепятственному посещению всеми группами населения мест отдыха и занятия массовым спортом |
|  | мероприятия по реализации инициативного проекта | строительство закрытой по периметру ограждением универсальной футбольной площадки с резиновым покрытием и искусственным освещением состоящего из 6 опор и 9 светодиодных светильников, освещение спортивно-парковой зоны светодиодными светильниками высотой не более 3 м. в количестве 22 шт. и установка трех декоративных светодиодных дерева высотой 2,4 м., а так же озеленение прилегающей территории площадью 553,0 м2 путем посадки газонной травы |
|  | описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта | обеспечение всепогодного доступа на спортивные объекты и места массового отдыха населения всеми группами населения |
|  | планируемые сроки реализации инициативного проекта | 2-3 квартал 2022 года |
|  | количество благополучателей от реализации проекта, человек | 1757 |
|  | объем необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, тыс. рублей | 8 391,06 |
|  | смета затрат (расчет) на реализацию инициативного проекта | Локальный сметный расчет |
| 3. | Финансирование инициативного проекта |
|  | Местный бюджет: |
|  | объем средств, тыс. рублей | 2 517,32 |
|  | доля объема средств муниципального образования в общем объеме финансовых вложений на реализацию проекта, % | 30 |
|  | Инициативные платежи: |
|  | от граждан, тыс. рублей | 0,0 |
|  | подтверждающие документы (гарантийные письма) |  |
|  | от индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, тыс. рублей | 0,0 |
|  | подтверждающие документы (гарантийные письма) |  |
|  | доля объема инициативных платежей в общем объеме финансовых вложений на реализацию проекта, % | 0 |
|  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: |
|  | запрашиваемая сумма субсидии, тыс. рублей | 5 873,74 |
|  | доля объема средств из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в общем объеме финансовых вложений на реализацию проекта, % | 70 |
|  | Нефинансовый вклад (трудовое участие) в реализации инициативного проекта: |
|  | Трудовое участие: |
|  | количество граждан, готовых оказать содействие, человек | 4 |
|  | описание участия | выполнение общестроительных работ не связанных с работами, требующими специального образования, навыков и подготовки |
|  | оценка стоимости трудового участия граждан, тыс. рублей (с приложением расчета) | 105,66 (локальный сметный расчет) |
|  | Участие индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц на безвозмездной основе в поставке товаров, выполнения работ, оказания услуг: |
|  | описание участия | ---- |
|  | оценочная стоимость участия, тыс. рублей | ---- |
|  | подтверждающие документы (гарантийные письма) | ---- |
| 4. | Сведения об оригинальности/необычности проекта (использование инновационных подходов и технологий в проекте) | Использование светодиодных светильников и ранее установленного узла учета электроэнергии с программируемой возможностью включения и отключения освещения как по времени (таймер времени) так и по датчику освещенности |
| 5. | Сведения об использовании средств массовой информации и других средств информирования населения в процессе определения проблемы, на решение которой направлена реализации инициативного проекта |
|  | использование специальных информационных досок/стендов; | да |
|  | наличие публикаций в газетах | публикация в бюллетене № 5 от 18.02.2022 «Официальный вестник сельского поселения Верхнеказымский» |
|  | информация по телевидению | письмо начальнику Верхнеказымского ЛПУ МГ от 03.02.2022 № 72 |
|  | информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», социальных сетях | http://vkazym.ru/admininstration-actions/budget/initiative_budgeting/#tabs-container2 |
|  | информирование старостой сельского населенного пункта | нет |
| 6. | Ожидаемые результаты инициативного проекта |
|  | Социальная эффективность: |
|  | число благополучателей, человек | 1757 |
|  | число лиц, вовлеченных в реализацию проекта, человек | 4 гражданина на общественных началах, бригада монтажников из 6 человек |
|  | количество мероприятий, которые можно провести в ходе реализации проекта (при наличии) | нет |
|  | Экономическая эффективность: |
|  | эксплуатационные расходы (в год) на содержание инициативного проекта, тыс.рублей | эксплуатационные расходы на техническое содержание спортивно-парковой зоны не увеличатся, стоимость оплаты уличного освещения увеличится на 27,17 руб. в год |
|  | доходы муниципального бюджета (в год) от эксплуатации инициативного проекта, тыс. рублей (при наличии) | нет |
|  | повышение туристической привлекательности населенного пункта, роста количества туристов, человек | нет |
|  | количество созданных рабочих мест, человек (при наличии) | нет |
|  | создание новых бизнесов, единиц (при наличии) | нет |
| 7. | Наличие механизмов эффективной эксплуатации и содержания инициативного проекта |
|  | хозяйствующий субъект, который будет отвечать за эксплуатацию и содержание созданного инициативного проекта | администрация сельского поселения Верхнеказымский |
|  | указание соответствующих для этого ресурсов, тыс. рублей | 27,17 |
| 8. | Сведения об инициаторе(ах) проекта |
|  | контакты (ФИО, тел., адрес электронной почты) | Проценко Регина Ришатовна, тел.: 79373260882, проживающая по адресу: Белоярский район, п. Верхнеказымский, 3 мкр., д. 12, кв. 15, эл. адрес: prosto_regina@mail.ru |
|  | состав, человек | 16 |
| 9. | Сведения о представителе от муниципального образования |
|  | ФИО, должность, телефон, адрес электронной почты | Синцов Владимир Валерьевич заместитель главы сельского поселения Верхнеказымский, тел.: 8 9224077614, эл. адрес: sincovvladimir@rambler.ru |
| 10. | Дополнительная информация, комментарии |

______________

# Footnotes

Благополучатели - это непосредственные потребители конечных результатов реализованного инициативного проекта.